# PROJECT_GUIDE.md

# SuriOS Ecosystem

## Project Guide

## 1. Propósito

Este documento define la metodología oficial de trabajo para todos los proyectos del ecosistema SuriOS.

No describe funcionalidades ni sustituye a los PRD. Su objetivo es establecer una única forma de trabajar para todos los miembros del proyecto (humanos o IA).

## 2. Documentación oficial

### EDL

Fuente de verdad para: - Diseño - Arquitectura visual - Componentes - Interacción - Metodología común

### MRPD

Fuente de verdad de PIP-SuriOS.

### WFRPD

Fuente de verdad de SuriOS Watch.

### Futuros documentos

- Launcher PRD

- Biometric Link PRD

- Otros proyectos del ecosistema.

## 3. Fuente de verdad

Los documentos maestros del proyecto serán siempre archivos Markdown (.md).

Los documentos Word (.docx) y PDF serán documentos derivados para revisión, distribución o copia de seguridad. Nunca se editarán directamente.

## 4. Flujo documental

Idea

↓

Discusión

↓

Aprobación

↓

Actualizar Markdown

↓

Generar Word

↓

Backup

↓

Commit

## 5. Flujo de desarrollo

EDL

↓

PRD correspondiente

↓

Sprint

↓

Implementación

↓

Pruebas

↓

Commit

## 6. Roles

### Propietario del proyecto

Responsable: Diego Pérez de Camino

Funciones: - Visión del proyecto. - Priorización. - Validación. - Commits.

### ChatGPT

Funciones: - Arquitectura. - Diseño. - UX. - Documentación. - Revisión. - Propuesta de nuevas funcionalidades.

### Orca

Funciones: - Implementación. - Refactorización. - Android Studio. - Actualización de documentación. - Programación.

## 7. Flujo de trabajo con Orca

Antes de comenzar un sprint, Orca deberá consultar, por este orden:

- PROJECT_GUIDE.md

- EDL.md

- PRD correspondiente

Solo entonces comenzará la implementación.

## 8. Convenciones

- Un commit = una funcionalidad.

- Documentación antes que código.

- Nunca implementar algo que no exista previamente en un PRD.

- No modificar el diseño sin aprobación.

- Toda funcionalidad tendrá una prioridad (Alta, Media o Baja).

## 9. Definition of Done

Una funcionalidad únicamente se considera terminada cuando:

- Está implementada.

- Ha sido probada.

- No presenta errores bloqueantes.

- Existe un commit estable.

- La documentación está actualizada.

## 10. Gestión de versiones

- Cada versión será completa y autocontenida.

- Nunca resumirá la anterior.

- Siempre partirá de la versión inmediatamente anterior.

- Nunca se sobrescribirá un documento aprobado.

## 11. Estructura recomendada del repositorio

docs/
    EDL.md
    MRPD.md
    WFRPD.md
    PROJECT_GUIDE.md

app/
watch/
launcher/
assets/

## 12. Próximos proyectos

- PIP-SuriOS

- SuriOS Watch

- PIP-SuriOS Launcher

- Biometric Link

- Otros proyectos del ecosistema

## 13. Filosofía

Construir poco.

Construir bien.

Documentar siempre.

Mantener un ecosistema coherente.

Priorizar la mantenibilidad sobre la velocidad de desarrollo.