# SuriOS Watch - WFRPD v1.2

Watch Face Requirements & Project Document
Versión 1.2
Documento completo para implementación con Orca

## 1. Propósito

Desarrollar una watch face para Xiaomi Watch 2 (Wear OS) integrada en el ecosistema SuriOS y alineada con el EDL.

## 2. Alcance

Incluye únicamente Main Watch Face y Ambient Mode. Quedan fuera Tiles, app Wear OS independiente, pantallas secundarias y configuración avanzada.

## 3. Perfiles

• CIVILIAN: Prioridad Alta. En desarrollo.
• OPERATION: Pendiente. Se desarrollará en una fase posterior.

## 4. Esfera principal – Perfil CIVILIAN

Objetivo:
Mostrar de un vistazo la información esencial.

Distribución:
12 h -> Hora (HH:MM) + Fecha (DD/MM/AAAA)
3 h -> Batería
5 h -> Spotify
7 h -> Google Wallet
9 h -> Pasos

Estética:
• Fondo negro.
• Verde terminal según EDL.
• Tipografía monoespaciada.
• Símbolo de la Hermandad del Acero difuminado.
• Simetría visual entre batería y pasos.

La imagen conceptual aprobada (Figura 4.1 de la v1.1) continúa siendo la referencia visual oficial.

## 5. Ambient Mode

Prioridad: Baja para esta fase.

Contenido:
• Hora (HH:MM)
• Fecha (DD/MM/AAAA)

Mantendrá la identidad visual del EDL priorizando el ahorro energético.

## 6. Integración

Comparte el Ecosystem Design Language con PIP-SuriOS y el resto de proyectos SuriOS.

## 7. Guía de implementación

Preparación:
• Android Studio
• Git
• Orca
• Emulador Wear OS

Crear proyecto Wear OS Watch Face, compilar sin modificaciones y realizar el primer commit.

Sprints:
1. Fondo, colores, tipografía, hora y fecha.
2. Pasos y batería.
3. Spotify y Wallet.
4. Ambient Mode.
5. Optimización.

## 8. Criterios de aceptación por sprint

Sprint 1
☐ Fondo negro
☐ Colores EDL
☐ Tipografía correcta
☐ Hora visible
☐ Fecha visible
☐ Compila
☐ Funciona en emulador
☐ Commit

Sprint 2
☐ Batería
☐ Pasos
☐ Simetría visual
☐ Datos correctos
☐ Commit

Sprint 3
☐ Spotify funcional
☐ Wallet funcional
☐ Áreas táctiles correctas
☐ Commit

Sprint 4
☐ Ambient Mode
☐ Hora
☐ Fecha
☐ Bajo consumo
☐ Commit

Sprint 5
☐ Prueba en Xiaomi Watch 2
☐ Sin errores de compilación
☐ Versión estable

## 9. Definition of Done

La watch face CIVILIAN se considerará finalizada cuando:
• Hora y fecha funcionen.
• Batería y pasos funcionen.
• Spotify y Wallet abran correctamente.
• Main Watch Face y Ambient Mode funcionen.
• Respete el EDL.
• Se pruebe en Xiaomi Watch 2.
• No existan errores bloqueantes.
• Exista un commit estable.

## 10. Riesgos

• Cambios en plantillas de Android Studio.
• Restricciones de Wear OS para accesos rápidos.
• Limitaciones de Spotify o Google Wallet.
• Cambios en APIs de pasos o batería.

Si aparece una limitación técnica, Orca deberá documentarla y proponer alternativas antes de modificar el diseño.

## 11. Backlog

• Perfil OPERATION.
• Sincronización con PIP-SuriOS.
• Cambio automático de perfil.
• Batería del teléfono.
• Tiles.
• Complicaciones configurables.
• Biometría.
• Sonidos y vibración.

## 12. Prompt para Orca

Implementa únicamente lo descrito en este WFRPD.
Consulta siempre el EDL.
No modifiques el diseño sin aprobación.
Trabaja sprint a sprint.
Realiza commits pequeños y descriptivos.